# Web Sitesi Yenileme Teklifi

Örnek Ajans · 6 Ekim 2026 · Teklif no: 2026-118

# 1. Kapsam

Mevcut sitenin tamamen yeniden tasarlanması, telefonda düzgün görünmesi ve yönetim panelinin sadeleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ana sayfa, hakkımızda ve iletişim sayfaları

Ürün kataloğu (en fazla 200 ürün)

Türkçe ve İngilizce dil desteği

# 2. Ücret ve süre

| Aşama | Süre | Ücret |
| --- | --- | --- |
| Tasarım | 2 hafta | 18.000 TL |
| Yazılım | 4 hafta | 42.000 TL |
| Yayına alma ve eğitim | 1 hafta | 6.000 TL |
| Toplam | 7 hafta | 66.000 TL |

# 3. Ödeme planı

Sözleşmede %40

Tasarım onayında %30

Yayına alındığında %30

Aylık ziyaretçi tahmini:

Bu teklif 30 gün geçerlidir.

Saygılarımızla,
Ayşe Kaya